ANTIGRAVITY

NexusPOS — Plan de Trabajo Técnico

Optimización y Funcionalidad Total · Versión 2.0

Junio 2025

# 📌  Resumen Ejecutivo

Este documento constituye la hoja de ruta técnica definitiva para transformar el prototipo frontend de NexusPOS en una plataforma comercial de punto de venta lista para producción. El documento expande cada fase con criterios de aceptación, especificaciones técnicas, responsables sugeridos y métricas de éxito medibles.

| Dimensión | Estado Actual | Meta Final |
| --- | --- | --- |
| Persistencia de datos | 100 % en memoria RAM (se pierde al recargar) | Base de datos con sincronización en tiempo real |
| Autenticación | Credenciales cableadas estáticamente | JWT / Supabase Auth con RBAC por rol |
| Hardware | Sin integración física | Lector código de barras + impresora térmica |
| Reportes | Datos ficticios / aleatorios | Recharts conectado a datos reales de BD |
| Despliegue | Solo navegador | App nativa Windows (Electron/Tauri) + PWA |
| Pruebas | Ninguna cobertura automatizada | > 90 % en funciones críticas POS |

# ❓  Decisiones Previas Requeridas

Antes de iniciar la codificación, el equipo de Antigravity debe confirmar las siguientes decisiones de arquitectura. Cada elección impacta el tiempo de entrega y el costo operativo.

## 1 — Motor de Persistencia

|  | OPCIÓN A — Local (Offline-First, sin servidor) |
| --- | --- |
|  | Tecnología: Zustand persist + localForage (IndexedDB). |
|  | Ventajas: Funciona sin internet, cero costo de infraestructura, despliegue en minutos. |
|  | Limitaciones: Los datos no se sincronizan entre computadoras; si se borra el caché del navegador los datos se pierden si no hay respaldo. |
|  | Ideal para: Un solo punto de venta con una sola computadora. |

|  | OPCIÓN B — Nube Híbrida (RECOMENDADA para múltiples cajeros) |
| --- | --- |
|  | Tecnología: Supabase (PostgreSQL gestionado) o Firebase Firestore. |
|  | Ventajas: Múltiples cajeros en red, reportes desde celular, copias de seguridad automáticas, plan gratuito generoso. |
|  | Limitaciones: Requiere conexión a internet; si internet cae, el POS debe operar en modo caché local y re-sincronizar. |
|  | Ideal para: Tiendas con 2+ computadoras o necesidad de supervisión remota. |

|  | OPCIÓN C — Servidor Local (LAN, sin internet) |
| --- | --- |
|  | Tecnología: Node.js + SQLite o PostgreSQL en servidor local (NAS o PC dedicada). |
|  | Ventajas: Datos nunca salen de la tienda, funciona sin internet, sin costos de suscripción cloud. |
|  | Limitaciones: Requiere configurar y mantener servidor local; acceso remoto requiere VPN. |
|  | Ideal para: Negocios con política estricta de datos internos. |

## 2 — Hardware a Integrar

| Hardware | ¿Se usará? | Impacto en desarrollo |
| --- | --- | --- |
| Lector código de barras USB | Por confirmar | Listener global de teclado, auto-focus en campo búsqueda |
| Impresora térmica (ESC/POS) | Por confirmar | Comandos ESC/POS, diseño ticket 58mm y 80mm |
| Cajón portamonedas | Por confirmar | Comando de apertura automática vía ESC/POS |
| Lector de tarjetas (datafonos) | Por confirmar | Integración con pasarela de pago (MercadoPago, Wompi, etc.) |
| Pantalla cliente (segundo monitor) | Por confirmar | Modo espejo con vista simplificada de carrito y total |

# 🗓️  Fases del Plan de Trabajo

El plan se estructura en 5 fases con duración estimada de 3 semanas de trabajo intenso. Cada fase incluye entregables verificables y criterios de aceptación (Definition of Done).

| Fase | Semana | Objetivo Principal | Entregable Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Sem. 1 | Persistencia y Base de Datos | BD funcionando con datos reales |
| Fase 2 | Sem. 1 | Autenticación y Roles | Login JWT/Supabase Auth + RBAC |
| Fase 3 | Sem. 2 | Módulos Core en producción | POS, Inventario y Caja optimizados |
| Fase 4 | Sem. 2-3 | Hardware y Reportes reales | Barcode + tickets + gráficas conectadas |
| Fase 5 | Sem. 3 | Pruebas y despliegue | Instalador Windows + cobertura tests |

# 🗂️  Fase 1: Persistencia de Datos y Base de Datos

### Objetivo

Garantizar que absolutamente ningún dato de ventas, inventario o sesiones de caja se pierda al recargar la página o al apagar la computadora.

### 1.1 — Configuración del Almacenamiento

Ruta A — Persistencia Local (IndexedDB):

- Instalar localForage: npm install localforage zustand-persist.

- Configurar el middleware persist en useStore.ts con storage: localForage.

- Implementar mecanismo de exportación manual (JSON backup) desde Settings.

- Agregar botón 'Restaurar desde backup' para cargar archivo JSON.

Ruta B — Supabase (Recomendado):

- Crear proyecto en Supabase (supabase.com), habilitar Row Level Security (RLS).

- Diseñar esquema con las siguientes tablas:

  - products (id, sku, name, price, tax_rate, stock_qty, category, created_at)

  - categories (id, name, color, icon)

  - sales (id, cashier_id, session_id, total, discount, payment_methods, status, created_at)

  - sale_items (id, sale_id, product_id, qty, unit_price, subtotal)

  - cash_sessions (id, cashier_id, opening_amount, closing_amount, status, opened_at, closed_at)

  - cash_movements (id, session_id, type, amount, concept, created_at)

  - users (id, email, full_name, role, pin, active)

- Instalar SDK: npm install @supabase/supabase-js.

- Crear lib/supabaseClient.ts con la clave anon pública desde variables de entorno .env.

### 1.2 — Migración del Estado React

- Refactorizar useStore.ts: eliminar generadores de datos aleatorios y arrays estáticos de productos.

- Crear hooks personalizados: useProducts(), useSales(), useCashSessions() que lean desde la BD.

- Implementar caché optimista: la UI actualiza el estado local inmediatamente y confirma con la BD en background.

- Agregar indicador visual de 'sincronizando...' / 'guardado' en la barra de estado.

### 1.3 — Modo Offline (solo Ruta B)

- Usar Service Worker con Workbox para cachear el bundle de Vite.

- Instalar @supabase/supabase-js con soporte de offline queue.

- Al detectar pérdida de conexión: guardar ventas en IndexedDB local con estado pending.

- Al restablecer conexión: disparar proceso de sincronización batch con manejo de conflictos.

### 1.4 — Criterios de Aceptación (DoD)

- Al recargar la página, los productos, ventas e historial de caja persisten correctamente.

- Una venta realizada sin internet aparece sincronizada en el panel de Supabase al volver la conexión.

- El esquema de BD tiene todas las tablas con RLS habilitado y policies correctas por rol.

- El tiempo de carga inicial del POS es inferior a 2 segundos con 5,000+ productos.

# 🔑  Fase 2: Autenticación de Usuarios y Seguridad

### Objetivo

Reemplazar las credenciales de demostración estáticas por un sistema de autenticación robusto con control de acceso basado en roles (RBAC).

### 2.1 — Sistema de Autenticación Real

Opción JWT propio:

- Endpoint POST /auth/login en el backend retorna accessToken (15 min) + refreshToken (7 días).

- Almacenar tokens en memoria (nunca en localStorage) para proteger contra XSS.

- Implementar interceptor Axios/fetch que adjunta el Bearer token en cada request.

- Rotación automática del refreshToken en cada renovación.

Opción Supabase Auth (recomendado con Ruta B):

- Usar supabase.auth.signInWithPassword({ email, password }).

- La sesión se gestiona automáticamente con cookies HttpOnly seguras.

- Habilitar autenticación por PIN de 4 dígitos para operadores de caja (más ágil que contraseña).

- Configurar proveedor de email para recuperación de contraseña.

### 2.2 — Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

| Módulo / Acción | Cajero | Gerente | Administrador |
| --- | --- | --- | --- |
| POS — Registrar ventas | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
| POS — Aplicar descuentos | Hasta 5% | Hasta 15% | Sin límite |
| POS — Anular venta completada | ❌ No | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Caja — Apertura / Cierre | ✅ Sí | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Caja — Ver ingresos/egresos | Solo propios | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Inventario — Ver stock | ❌ No | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Inventario — Crear/editar productos | ❌ No | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Inventario — Carga masiva CSV | ❌ No | ❌ No | ✅ Sí |
| Reportes básicos (diario/semanal) | ❌ No | ✅ Sí | ✅ Sí |
| Reportes avanzados (rentabilidad) | ❌ No | ❌ No | ✅ Sí |
| Configuración del sistema | ❌ No | ❌ No | ✅ Sí |
| Gestión de usuarios | ❌ No | ❌ No | ✅ Sí |

- Implementar guardianes de ruta en React Router: <ProtectedRoute requiredRole='manager'>.

- Implementar políticas RLS en Supabase para que cada rol solo pueda leer/escribir sus propios datos.

- Registrar en audit_log cada acción sensible: anulaciones, cambios de precio, modificaciones de stock.

### 2.3 — Seguridad Adicional

- Validar y sanitizar todos los inputs del formulario con Zod antes de enviar a la BD.

- Implementar rate limiting en intentos de login (máximo 5 intentos fallidos → bloqueo 15 min).

- Hashear contraseñas con bcrypt (costo 12) si se usa backend propio.

- Cifrar PINs de cajero con argon2 o scrypt en la BD.

- Habilitar HTTPS obligatorio en el despliegue (certificado TLS vía Let's Encrypt).

### 2.4 — Criterios de Aceptación (DoD)

- No existe ninguna contraseña o token hardcodeado en el código fuente.

- Un cajero que intenta acceder a /inventory es redirigido automáticamente.

- Un descuento mayor al límite del rol es bloqueado con mensaje de error claro.

- Los tokens expiran correctamente y el usuario es dirigido al login sin pérdida de datos en carrito.

# 🛒  Fase 3: Optimización de Módulos Core

## 3.1 — Módulo POS / Caja Registradora (POS.tsx)

### Funcionalidades Nuevas

- Pagos Combinados: Una sola venta puede dividirse entre efectivo + tarjeta + transferencia. La interfaz muestra cuánto falta por cubrir en tiempo real.

- Venta en Espera (Hold): Botón para pausar el carrito actual, crear uno nuevo y luego retomar el primero. Soporte hasta 5 ventas simultáneas en espera.

- Búsqueda Inteligente: Buscar productos por nombre parcial, SKU, código de barras o categoría con debounce de 200ms y ranking de relevancia.

- Descuentos Flexibles: Descuento por porcentaje o por valor fijo a nivel de ítem o de la venta completa, con auditoría del usuario que lo aprobó.

- Notas de Venta: Campo de texto libre para notas especiales por venta (ej. 'cliente solicita factura', 'pedido para entregar').

- Historial Rápido: Panel lateral con las últimas 20 ventas del turno actual para consulta rápida o anulación autorizada.

- Cliente Frecuente: Asociar venta a cliente registrado (tabla customers) para historial de compras y programa de puntos futuro.

### Optimizaciones Técnicas

- Virtualización de lista de productos con @tanstack/react-virtual para catálogos de 10,000+ ítems sin lag.

- Memoización de componentes con React.memo y useMemo en cálculos de totales/impuestos.

- Reducer de carrito reescrito en useReducer para manejo predecible del estado complejo.

- Animaciones de carrito optimizadas con Framer Motion solo en modo de alta calidad (CPU check).

## 3.2 — Módulo de Inventario (Inventory.tsx)

### Funcionalidades Nuevas

- Carga Masiva CSV/Excel: Importar productos desde plantilla con columnas: sku, name, price, cost, tax_rate, category, stock_qty, barcode. Validación fila por fila con reporte de errores descargable.

- Kardex de Stock: Historial completo de movimientos de cada producto: fecha, tipo (venta/reabastecimiento/ajuste/pérdida), cantidad, responsable, stock resultante.

- Alertas de Stock Mínimo: Definir stock_min por producto. El dashboard muestra alerta roja cuando stock_qty <= stock_min. Notificación push opcional.

- Gestión de Proveedores: Tabla suppliers con contacto, condiciones de pago y catálogo de productos asociados.

- Control de Vencimientos: Campo expiry_date opcional para productos perecederos. Alerta 7 días antes del vencimiento.

- Variantes de Producto: Soporte para tallas, colores y presentaciones con stock independiente por variante.

- Fotos de Producto: Subida de imágenes a Supabase Storage; thumbnail visible en POS y en listado de inventario.

## 3.3 — Módulo de Caja (CashModule.tsx)

### Funcionalidades Nuevas

- Movimientos Detallados: Registro manual de entradas (ej. recargar caja) y salidas (ej. pago a proveedor) con concepto obligatorio, monto y responsable.

- Arqueo Automático: Al cerrar caja: el sistema calcula el efectivo esperado (apertura + ventas efectivo + entradas - salidas) y el cajero introduce el efectivo contado real. Se genera reporte de diferencia (sobrante / faltante).

- Múltiples Métodos: Desglose de cierre por método de pago: efectivo, tarjeta débito, tarjeta crédito, transferencia, app de pagos.

- Corte de Caja PDF: Genera PDF con: turno, cajero, productos más vendidos, total ventas por método, diferencia de arqueo y firma digital del cajero.

- Re-apertura de Caja: Solo Administrador puede reabrir una caja cerrada para corrección, con justificación obligatoria registrada en audit_log.

### 3.4 — Criterios de Aceptación (DoD)

- Pago combinado $30,000 efectivo + $20,000 tarjeta en una venta de $50,000 se registra correctamente en BD.

- Carga de 500 productos desde CSV en menos de 30 segundos con reporte de errores.

- El Kardex muestra el movimiento inmediatamente después de cada venta.

- El arqueo muestra diferencia cero cuando el cajero introduce exactamente el monto esperado.

# 📠  Fase 4: Integración Física y Reportes Reales

## 4.1 — Integración con Lector de Código de Barras USB

Los lectores USB se comportan como teclados: inyectan caracteres rápidamente y terminan con Enter. La detección consiste en un listener global que distingue esta velocidad de tipeo normal.

### Implementación técnica

- Crear hook useBarcodeScanner() que escucha el evento keydown en document.

- Buffer de caracteres: almacenar pulsaciones consecutivas con menos de 50ms de diferencia.

- Al detectar Enter: si el buffer tiene 5+ caracteres, tratar como código de barras escaneado.

- Buscar el producto por SKU o barcode en el store → si existe, agregarlo al carrito automáticamente.

- Si no existe el código: mostrar modal 'Producto no encontrado — ¿Desea crearlo?' con el código precargado.

- El listener funciona en cualquier módulo (POS, Inventario) con comportamiento diferenciado:

  - En POS: agrega al carrito y emite sonido de confirmación.

  - En Inventario: abre el detalle del producto para edición de stock.

- Agregar campo barcode en formulario de creación/edición de productos.

- Prueba de integración: escanear 50 productos consecutivos en menos de 60 segundos sin errores.

## 4.2 — Impresión de Tickets Térmicos

### Diseño de Ticket (CSS @media print)

- Ancho 58mm y 80mm configurables desde Settings > Impresora.

- Estructura del ticket: logo + nombre negocio, dirección, NIT/RUT, separador, ítems de la venta, subtotal, descuento, IVA, TOTAL en negrita grande, método de pago, cambio, QR de verificación, mensaje de agradecimiento.

- Fuente monoespaced (Courier New) para alineación precisa de columnas en papel térmico.

- El botón 'Imprimir Ticket' en el modal de venta completada usa window.print() con iframe oculto.

### Comandos ESC/POS (Ticketera directa)

- Instalar biblioteca escpos o crear implementación mínima de comandos binarios.

- Detectar ticketera por WebUSB API o serialport (en Electron/Tauri).

- Implementar comandos: inicializar, centrar texto, negrita, tamaño de fuente, corte de papel.

- Abrir cajón portamonedas con comando ESC p 0 48 251 tras completar venta en efectivo.

### Generación de PDF (Factura Electrónica)

- Usar @react-pdf/renderer para generar facturas en formato A4 o media carta.

- La factura incluye: datos del vendedor, datos del comprador (opcional), CUFE si aplica normativa colombiana DIAN, tabla de ítems con IVA desglosado, QR code.

- Guardar copia del PDF en Supabase Storage vinculada a la venta.

- Opción de enviar factura por correo electrónico desde el modal de cierre de venta.

## 4.3 — Reportes y Dashboard con Datos Reales

### Dashboard (Dashboard.tsx)

- KPIs del Día: Ventas totales, número de transacciones, ticket promedio, producto más vendido — actualizados en tiempo real vía Supabase Realtime.

- Gráfica de Ventas: LineChart de Recharts mostrando ventas por hora del día actual y comparativa con el día anterior.

- Top 10 Productos: BarChart de los productos más vendidos en el período seleccionado.

- Mapa de Calor Horario: Heatmap de ventas por hora y día de la semana para identificar horas pico.

### Módulo de Reportes (Reports.tsx)

- Ventas por Período: Filtros: hoy, esta semana, este mes, rango personalizado. Exportable a CSV y PDF.

- Reporte por Cajero: Ventas totales, número de transacciones, descuentos aplicados y diferencias de arqueo por empleado.

- Reporte de Inventario: Valorización del inventario (stock × costo), productos con bajo stock, productos sin movimiento en X días.

- Margen de Rentabilidad: Si se registra precio de costo, mostrar margen bruto por producto y categoría. Solo Administrador.

- Cierre Diario: Reporte automático generado al cerrar caja con resumen ejecutivo del día enviado por email al Administrador.

### 4.4 — Criterios de Aceptación (DoD)

- Al escanear código de barras en POS, el producto se agrega al carrito en menos de 300ms.

- Ticket impreso en papel de 80mm muestra todos los campos correctamente alineados.

- La gráfica del Dashboard muestra datos del día en curso sin reiniciar la página.

- Exportar reporte mensual de 1,000 ventas a CSV en menos de 5 segundos.

# 🧪  Fase 5: Pruebas, Rendimiento y Lanzamiento

## 5.1 — Estrategia de Pruebas Automatizadas

### Unit Tests (Vitest + Testing Library)

- Funciones matemáticas POS: descuentos, cálculo de IVA (0%, 5%, 19%), totales con múltiples tasas.

- Lógica de arqueo de caja: efectivo esperado vs. real, cálculo de diferencia.

- Validadores Zod: probar cada schema con casos límite (valores negativos, strings vacíos, SQL injection patterns).

- Hook useBarcodeScanner: simular secuencias de teclas rápidas vs. tipeo humano.

### Integration Tests

- Flujo completo de venta: agregar ítems → aplicar descuento → seleccionar método de pago → completar → verificar que la venta aparece en BD y el stock bajó.

- Flujo de apertura y cierre de caja con arqueo correcto e incorrecto.

- Carga masiva CSV: importar archivo de prueba con 100 productos válidos y 10 con errores intencionales.

### End-to-End Tests (Playwright)

- Login con cada rol y verificar que las rutas protegidas bloquean/permiten correctamente.

- Realizar una venta completa desde inicio hasta impresión de ticket.

- Probar modo offline: desconectar red, realizar venta, reconectar, verificar sincronización.

### Métricas de Cobertura Mínima

| Módulo | Cobertura mínima |
| --- | --- |
| Funciones matemáticas POS (descuentos, IVA, totales) | > 95 % |
| Lógica de autenticación y RBAC | > 90 % |
| Flujos de inventario (CRUD, carga CSV) | > 85 % |
| Arqueo de caja | > 90 % |
| Módulo de reportes | > 75 % |

## 5.2 — Optimización de Rendimiento

- Virtualización: Activar @tanstack/react-virtual en listados con más de 200 ítems. Meta: scroll fluido a 60fps con 50,000 productos.

- Lazy Loading: Cada módulo (POS, Inventory, Reports) se carga como chunk separado con React.lazy() y Suspense. Bundle inicial < 200KB gzipped.

- Cache de Queries: Implementar TanStack Query (React Query) para cachear resultados de BD con staleTime de 30 segundos.

- Optimistic Updates: Acciones de carrito y stock se reflejan en la UI instantáneamente; la confirmación de BD ocurre en background.

- Web Workers: Procesar importación CSV masiva en Web Worker para no bloquear el hilo principal.

## 5.3 — Despliegue y Empaquetado

### Aplicación Web (PWA)

- Configurar Vite PWA Plugin para manifest.json e íconos.

- Service Worker con estrategia cache-first para assets estáticos.

- Hospedar en Vercel o Netlify con dominio personalizado y HTTPS automático.

### Aplicación Nativa Windows (Electron)

- Instalar Electron + electron-builder para crear instalador .exe.

- Configurar autoUpdater para actualizaciones automáticas silenciosas.

- Integrar acceso a puerto serial/USB para ticketera e impresora directa.

- El instalador crea acceso directo en escritorio y entrada en 'Agregar o quitar programas'.

- Tamaño del instalador objetivo: < 150MB (Chromium embebido es la mayor parte).

### Aplicación Nativa Windows (Tauri — alternativa liviana)

- Tauri usa WebView2 de Windows en lugar de Chromium: instalador < 10MB.

- API de Rust para acceso a hardware: serial, USB, sistema de archivos.

- Requiere tener instalado Rust toolchain en el equipo de desarrollo.

### 5.4 — Criterios de Aceptación (DoD)

- El POS con 10,000 productos en inventario carga en menos de 2 segundos en hardware promedio (Intel i5 / 8GB RAM).

- El instalador de Windows se ejecuta sin errores en Windows 10/11 de 64 bits.

- La PWA funciona sin internet con las últimas 500 ventas cacheadas.

- La suite de tests completa corre en menos de 3 minutos en CI/CD (GitHub Actions).

# 📈  Plan de Verificación y Escenarios de Prueba

## Escenario A — Prueba de Estrés del POS

- Crear 10,000 productos con diferentes categorías e impuestos desde carga masiva CSV.

- Abrir caja con $100,000 COP iniciales, registrar en apertura.

- Realizar 20 ventas concurrentes desde 3 navegadores diferentes (simular 3 cajeros).

- Incluir en las ventas: descuento por porcentaje, pago combinado, y producto con stock = 1.

- Verificar que el stock del producto de unidad única quede en 0 y no permita venderlo en el 4to intento.

- Cerrar caja, introducir monto de arqueo correcto y verificar diferencia $0.

- Descargar corte de caja en PDF y verificar que todos los campos estén completos.

## Escenario B — Prueba de Resiliencia Offline

- Conectar con Supabase funcionando. Realizar 2 ventas. Verificar en dashboard.

- Desconectar el cable Ethernet (o desactivar WiFi).

- Realizar 3 ventas adicionales en el POS. Verificar que funciona con indicador 'modo offline'.

- Reconectar internet. Esperar máximo 30 segundos.

- Verificar en dashboard de Supabase que las 5 ventas totales están registradas.

- Verificar que el stock de los productos vendidos offline se decrementó correctamente.

## Escenario C — Prueba de Seguridad y Roles

- Iniciar sesión como Cajero. Intentar navegar a /inventory → debe redirigir al POS.

- Intentar aplicar un descuento del 20% (por encima del límite del 5%) → debe rechazar con mensaje.

- Cerrar sesión. Iniciar como Gerente. Verificar acceso a Inventario y Reportes básicos.

- Intentar acceder a /settings como Gerente → debe mostrar 'Acceso denegado'.

- Iniciar como Administrador → verificar acceso total.

- Intentar login con contraseña incorrecta 6 veces → verificar bloqueo de 15 minutos.

## Escenario D — Prueba de Hardware

- Conectar lector de código de barras USB. Abrir módulo POS.

- Escanear 10 productos distintos sin hacer clic en ningún campo → todos deben agregarse al carrito.

- Escanear código no registrado → debe aparecer modal 'Producto no encontrado'.

- Completar la venta → verificar apertura automática del cajón portamonedas.

- Imprimir ticket en papel de 80mm → verificar alineación de columnas y legibilidad.

- Generar factura PDF de la venta y verificar que se descarga correctamente.

# 📎  Apéndice Técnico

## Stack Tecnológico Completo

| Categoría | Tecnología | Versión mín. | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React | 18.x | UI framework principal |
| Frontend | TypeScript | 5.x | Tipado estático |
| Frontend | Vite | 5.x | Build tool y dev server |
| Frontend | Zustand | 4.x | Estado global |
| Frontend | TanStack Query | 5.x | Cache y sincronización BD |
| Frontend | Tailwind CSS | 3.x | Estilos utilitarios |
| Frontend | Framer Motion | 11.x | Animaciones |
| Frontend | Recharts | 2.x | Gráficas y dashboards |
| Backend (opción B) | Supabase | Last | BD, Auth, Storage, Realtime |
| Backend (opción C) | Node.js + SQLite | 20.x / 3.x | Servidor local LAN |
| Impresión | @react-pdf/renderer | 3.x | Facturas en PDF |
| Desktop | Electron | 30.x | App nativa Windows |
| Desktop (alt) | Tauri | 2.x | App nativa liviana |
| Testing | Vitest | 1.x | Unit / integration tests |
| Testing E2E | Playwright | 1.x | Tests end-to-end |
| CI/CD | GitHub Actions | - | Pipeline automatizado |

## Estimación de Tiempos por Tarea

| Tarea | Días estimados | Complejidad |
| --- | --- | --- |
| Configurar Supabase y esquema de tablas | 1 día | Baja |
| Migrar useStore a hooks con BD | 2 días | Media |
| Implementar modo offline + sync | 2 días | Alta |
| Sistema de login + JWT/Supabase Auth | 1 día | Media |
| Implementar RBAC completo | 2 días | Alta |
| Pagos combinados en POS | 1 día | Media |
| Ventas en espera (Hold) | 1 día | Media |
| Carga masiva CSV con validación | 1.5 días | Media |
| Kardex de stock | 1 día | Media |
| Arqueo automático de caja | 1.5 días | Media |
| Lector código de barras (listener) | 0.5 días | Baja |
| Impresión ticket térmico CSS | 1 día | Media |
| Comandos ESC/POS directos | 1.5 días | Alta |
| Facturas PDF | 1 día | Media |
| Dashboard y reportes con datos reales | 2 días | Media |
| Suite de pruebas automatizadas | 2 días | Media |
| Empaquetado Electron (.exe) | 1 día | Media |
| QA final y correcciones | 2 días | Variable |
| TOTAL ESTIMADO | ~25 días hábiles | — |

Antigravity  ·  Documento confidencial de uso interno

NexusPOS — Plan de Trabajo Técnico v2.0  ·  Junio 2025